Прокуратурой Шейх-Мансуровского района г. Грозного проведена проверка исполнения законов при реализации нацпроекта «Образование»

Во исполнение поручения прокурора республики Арсана Адаева заместителем прокурора Шейх-Мансуровского района г. Грозного Муслимом Татаевым проведена проверка исполнения законов при строительстве в рамках национального проекта «Образование» школы на 1224 места в г. Грозном.

Надзорным мероприятием установлены обстоятельства, свидетельствующие об отставании от намеченного срока выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом.

Так, не завершены земляные работы на все блоки возводимого объекта, не начаты работы по монтажу блочной комплектной трансформаторной подстанции.

В этой связи руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Последний предупрежден об ответственности за несвоевременное выполнение работ.

Прокуратура Шейх-Мансуровского района г. Грозного